| 伊川县2021年水利水毁应急修复度汛工程一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 项目预算 (元） | 项目实施工期 |
| 一 | 伊川县2021年永安渠水毁应急修复度汛工程 | 顺阳河倒虹吸进口段、干河桥段、樊店高速路口出口段、千秋段共4处水毁修复106m。 | 346223.49 | 30日历天 |
| 二 | 伊川县2021年先锋渠水毁应急修复度汛工程 | 先锋渠罗村段决口处水毁修复66m、渠道加固80m。 | 417149.83 | 30日历天 |
| 三 | 伊川县2021年西干渠、永昌渠水毁应急修复度汛工程 | 西干渠：古城西沟桥下游、狐子沟排洪桥下游、石头坑排洪桥上游、古城家沟坝上游等10处580m水毁清淤；酱园沟坝左右岸冲毁修复工程、干河渡槽出口恢复工程、凤阳河渡槽退水钢制闸门、螺杆式手动启闭机购安； 永昌渠：酒后梁圪塔通信桥、天恩桥、南庄沙沟涵洞（2座）等10处水毁清淤工程；油房段2处渠道水毁修复工程。 | 336626.68 | 20日历天 |
| 合 计 |  |  | 1100000 |  |