伊放管服组办〔2021〕11号

关于政务服务事项接入洛快办APP

工作的通知

各乡镇（街道）、各有关单位：

根据“放管服”改革和“市、县政府工作报告民生实事”对政务服务事项“洛阳都市圈通办”的相关要求，现就我县政务服务事项全面接入洛快办App工作的相关事宜通知如下：

一、责任分工

洛快办App接入工作，由县政府办公室（政数局）牵头，县政务服务中心具体负责，各乡镇政府（街道办）、各审批服务部门配合完成本部门事项在洛阳市审批服务平台的信息完善及适配。

二、具体任务

1、按洛阳市政务数据共享交换体系规范，完成县审批服务平台与市审批服务平台及洛快办App的数据交换通道打通工作，2021年8月20日前完成。

2、按省、市、县三级政务服务平台事项数据同源的标准，完成县、乡（镇、街道）、村（社区）三级审批服务事项在洛阳市政务服务平台的适配调整，2021年9月15日前完成。

3、按省、市、县三级政务服务平台线上线下数据联动标准，完成县政务政务平台与市政务服务平台事项的联调测工作，2021年9月30日前完成。

四、其它事项

县政务服务中心要组织安排好现场对接工作，相关单位要按排出的现场对接时间表，安排专人至县政务服务中心业务科协调对接理顺相关事项。

该项工作已列入县委县政府督查局督办事项，各单位一定要高度重视此项工作，按要求的时间节点完成任务。专项工作联络股室及联络人如下：

县政府办电子政务中心：武伊博，68366566、18737911999。

县政务服务中心业务科：金亚甫，69392899，13653887825。

 2021年7月28日

|  |
| --- |
| **洛快办App接入 现场对接时间安排表** |
| **序号** | **单位名称** | **时间** | **序号** | **单位名称** | **时间** |
| 1 | 发改委 | 8月6日--8月9日 | 30 | 粮食局 | 8月19日--8月23日 |
| 2 | 民宗局 | 31 | 公安局 |
| 3 | 教体局 |  |  |
| 4 | 科工局 | 33 | 退役军人事务部 |
| 5 | 残联 | 34 | 统计局 |
|  |  | 35 | 医保局 |
| 7 | 民政局 | 36 | 供电公司 |
| 8 | 司法局 |  |  |
| 9 | 农机局 |  |  |
| 10 | 农业农村局 | 39 | 应急管理局 |
| 11 | 人社局 | 40 | 气象局 |
| 12 | **城关街道办** | 41 | **河滨街道办** |
| 13 | **高山镇** | 42 | **葛寨镇** |
| 14 | **鸣皋镇** | 43 | **平等乡** |
| 15 | **酒后镇** | 44 | **水寨镇** |
| 16 | 自然资源局 | 8月12日--8月16日 | 45 | 文广新局 | 8月26日--8月30日 |
| 17 | 环保局 | 46 | 税务局 |
| 18 | 住建局 | 47 | 档案局 |
| 19 | 交通局 | 48 | 财政局 |
| 20 | 水利局 | 49 | 社保中心 |
| 21 | 商务局 | 50 | 市场监督管理局 |
| 22 | 林业局 | 51 | 城市管理局 |
| 23 | 卫健委 | 53 | 宣传部 |
| 24 | 史志办 | 54 | 人行 |
| 25 | 烟草局 | 54 | 白元镇 |
| 26 | **白沙镇** | 55 | **江左镇** |
| 27 | **半坡镇** | 56 | **吕店镇** |
| 28 | **彭婆镇** | 57 | **鸦岭镇** |

　伊川县人民政府推进政府职能转

　变和放管服改革协调小组办公室　　　　　　2021年7月28日印发