伊川县产业投资发展有限公司

关于2023—2024年政府债券资金使用情况的

说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年6700万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金4700万元使用情况

1. 项目安排情况。安排4700万元用于伊川县产业集聚区中水回用项目（一期）建设项目。

2. 项目进展情况。该项目位于伊川县产业集聚区，项目设计中水回用规模4万m³/d，新建配套中水管线16.8km，污泥输送管道1.5km，新建中水泵站一座，规模4万m³/d，中水处理设施一座，规模4万m³/d。目前因该项目土地正在申请报批手续，暂未摘取，未开工建设。

3. 资金使用情况。2024年发行4700万元专项债券资金已全部拨付到位。

4. 项目收益及实现情况。未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。目前项目未开工建设，尚不能转入固定资产。

二、专项债券资金2000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排2000万元用于伊川县先进制造业开发区及周边乡镇供水建设项目。

2. 项目进展情况。该项目规划建设开发区范围内生活及生产给水管道、园区至吕店镇和白沙镇区的供水管道、净水厂改扩建。管网全长约63.34km，管径为DN300-DN600。目前因该项目土地正在申请报批手续，暂未摘取，未开工建设。

3. 资金使用情况。2023年发行2000万元专项债券资金已全部拨付到位。

4. 项目收益及实现情况。未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。目前项目未开工建设，尚不能转入固定资产。