伊川县交通事业发展中心关于2023—2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年0.2亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金2000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排2000万元用于伊川县G208二淅线洛栾路口至伊龙路口段结构性修复养护工程。

2. 项目进展情况。本项目主要建设内容为G208二淅线K1232+976至K1247+366，长约14.39公里，公路等级为一级，设计速度为100公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽度90米，路面宽度30米至31米等；已完成总工程量的100%。

3. 资金使用情况。2023年发行一般债券资金2000万元，该项目合同金额11375.453056万元，其中一般券资金1000万元已拨付到位。

4. 项目收益及实现情况。完工，已投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。完工，已投入使用，暂未产生收益。