伊川县粮食物资储备中心关于2023-2024年政府债

券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管【2024】7号）规定，现对我部门2023-2024年4000万元政府债券使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金4000万元使用情况

1.项目安排情况:项目总投资5702.58万元,安排4000万元用于伊川县粮食物资储备中心建设项目。

2、项目进展情况:该项目位于伊川县水寨镇原智慧物流园区,项目规划建设用地面积24051.00平方米，总建筑面积10164.50平方米，其中:地上部分含10164.50平方米，地下部分为0平方米。项目总投资5702.58万元，其中申请专项债债券资金4000万元，中央专项资金0万元，不足部分由地方政府（单位自筹）配套。该项目可性行研究报告已制定，自然资源局已出具选址预审意见书，目前申请的社会资金专项债4000万元已获批复，但因用地问题尚未解决暂时无法开工。

3、资金使用情况:2023年发行专项债债券资金4000万元,已拨付委托代建单位伊川国志信资产管理有限公司3000万元，剩余专项债券资金 1000万元未支出，结余在财政。

4、项目收益及实现情况:不存在收益情况。

5、项目对应资产情况:未投入使用。