伊川县卫生健康委员会

关于2023—2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年6000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金6000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排6000万元用于伊川县人民医院城关分院整体搬迁项目。

2. 项目进展情况。项目建设用地面积14201.53㎡，主要建设：医技楼、综合业务楼、综合住院楼及其他业务和设备用房，还需配套建设绿地、道路、围墙等。

3. 资金使用情况。2024年发行的6000万元专项债券资金已拨付5500万元，剩余500万元根据项目工期进度进行支付。

4. 项目收益及实现情况。处于建设期，未投入使用，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。