伊脱贫组〔2017〕169号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于白沙镇白沙村清真寺饮水安全项目

的批复

县水利局：

《伊川县水利局关于解决白沙镇白沙村清真寺饮水的请示》（伊水政〔2017〕195号）已收悉。根据县脱贫攻坚领导小组研究的意见，对白沙镇白沙村清真寺饮水安全项目1个、资金44.158万元予以立项批复（详见附表），并提出如下要求：

一、加强组织领导。你单位为项目主管单位，并负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作。请于2017年11月20日前将项目设计方案报送财政局评审中心进行预算评审，同时将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室。

二、严格执行标准。你单位要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工时间为2017年12月31日，项目完工后，你单位要及时组织人员对项目进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，须要求承建单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，参照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公示制度，你单位要按照要求及时在项目所在村公示项目内容，公示期限7天，接受社会监督，并将公示情况一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。项目所在乡镇要深度参与统筹整合涉农资金和项目的监督管理。

五、加强后续管理。项目通过竣工验收后，要按规定保存有关档案资料，并建立工程管护制度，加强项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

此复。

附件：白沙镇白沙村清真寺饮水安全项目立项批复表

2017年11月15日

附  件

白沙镇白沙村清真寺饮水安全项目立项批复表

| 项目主管 单位 | 项目建设内容 | 资金预算（万元） |
| --- | --- | --- |
| 水利局 | 新建蓄水池1座100立方米、供水池4座（每座3㎡）、铺设管网1598米（160#管子） | 44.158 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　　 2017年11月15日印发