伊脱贫组〔2018〕36号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2018年健康扶贫有关建设项目立项的

批　　　复

县卫计委：

根据你单位报送的《伊川县卫生和计划生育委员会关于调整2018年健康扶贫有关建设项目的可行性报告》（伊卫〔2018〕79号）文件，经县脱贫领导小组研究同意，对你单位主管的健康扶贫项目予以调整（伊脱贫组〔2017〕199 号中的卫生室建设项目予以取消）、立项，调整后确定批复项目11个，资金139.50万元（详见附表），并提出如下要求：

一、加强组织领导。县卫计委为项目主管单位，负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理工作，项目原则上由项目所在乡镇（街道）组织实施。项目主管单位于2018年4月15日前将项目设计方案报送财政局评审中心进行预算评审，同时将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室备案；4月20日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。

二、严格执行标准。你单位要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工时间为2018年5月底，项目完工后，你单位要及时组织人员或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，你单位须要求实施单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，由你单位按照照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，各主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示，项目所在乡镇（街道）要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇/街道、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

五、加强项目管理。每周五下午5点前向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度。项目通过竣工验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

附件：2018年健康扶贫有关建设项目立项批复表

2018年4月10日

附  件

2018年健康扶贫有关建设项目立项批复表

| 主管单位 | 项目名称及建设内容 | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 伊川县卫计委 | 彭婆镇西牛庄村卫生室建设项目：新建卫生室建筑面积120㎡；吊顶120㎡；水电安装120㎡；地板砖120㎡，男女厕所1个共8平方米。 | 19.50 |
| 伊川县卫计委 | 葛寨镇黄庄村卫生室建设项目：新建标准卫生室项目新建卫生所100㎡,男女厕所1个共8平方米。 | 14.00 |
| 伊川县卫计委 | 平等乡上元村卫生所建设项目：新建村卫生室6室分开，120平方，打井1眼深60米 | 18.00 |
| 伊川县卫计委 | 平等乡宋店卫生室修缮、改建项目：更换门窗、三室墙面1.5米磁砖、治疗室磁砖到顶、改建观察室、治疗室80平方米。 | 16.00 |
| 伊川县卫计委 | 白元镇夹河村卫生室修缮、改建项目：改建水冲式公共厕所一个20平方米。修缮村卫生室110平方米. | 14 |
| 伊川县卫计委 | 高山镇洞子沟村卫生所建设项目：铝合金封闭64㎡，吊顶128㎡， 线路改造128㎡，换门6个.换窗户18㎡，内墙涂料250㎡，.地板砖128㎡， 房顶防水128㎡，外墙128㎡，边沿32米， 旧墙铲除250㎡， 前沿旧墙处理80㎡，灯具7个、开关12个、插座18个。 | 10.00 |
| 伊川县卫计委 | 白沙镇杨岭村卫生室改造项目：卫生室改造120㎡ | 7.00 |
| 伊川县卫计委 | 白沙镇孙岭村卫生室改造项目：卫生室改造120㎡ | 9.00 |
| 伊川县卫计委 | 彭婆镇槐庄村卫生室修缮项目：更换屋门5个，窗户5个、五间100平方米屋顶防水、四室墙面1.5米磁砖、治疗室磁砖到顶、四室钢化涂料批墙。 | 11 |
| 伊川县卫计委 | 吕店镇下范村卫生室修缮项目：更换屋门5个，窗户5个、五间100平方米屋顶防水、四室墙面1.5米磁砖、治疗室磁砖到顶、四室钢化涂料批墙。 | 11 |
| 伊川县卫计委 | 江左镇塔沟村卫生室回购项目：政府委托相关部门评估回购，建筑面积102平方米。回购金额以最终评估情况为准。 | 10 |
| 合 计 |  | 139.50 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室      　　 2018年4月10日印发