伊脱贫组〔2018〕40号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于对殷桥村等３个村道路硬化项目立项的

批　　　复

有关乡镇人民政府、县交通局、财政局：

根据我县脱贫攻坚工作安排，经乡镇申报，行业部门核查，确定殷桥村等3个村道路硬化项目4个，资金254万元，经县脱贫攻坚领导小组研究同意，对本批项目予以立项批复（详见附表）。同时提出如下要求：

一、加强组织领导。县交通局为项目主管单位，负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理工作，项目原则上由项目所在乡镇（街道）组织实施。项目主管单位于2018年4月15日

前将项目设计方案报送财政局评审中心进行预算评审，同时将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室备案；4月20日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。

二、严格执行标准。项目乡镇（街道）和项目主管单位要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目需在2018年5月底前完工，完工后，项目乡镇（街道）要及时组织人员对项目初验，并于20个工作日内向项目主管单位提出项目验收申请，项目主管单位组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目管理部门须要求实施单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，由主管单位按照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，各主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示，项目所在乡镇（街道）要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、街道、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

五、加强项目管理。每周五下午5点前向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度。项目通过竣工验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

附件：殷桥村等3个村道路硬化项目立项批复表

2018年4月10日

附　件

殷桥村等3个村道路硬化项目立项批复表

| 项目主管 单位 | 项目建设内容 | 资金预算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 交通局 | 1、鸦岭镇殷桥村道路硬化两段共计190米。 | 8 |
|  | 2、白沙镇豆村道路维修1公里，沥青路面宽6.5米，边沟2公里。 | 151 |
|  | 3、酒后镇翟沟村村内道路硬化长0.5公里，宽3.5米，厚20厘米 | 25 |
|  | 4、酒后镇翟沟村建设漫水桥两座（村东一座，村西一座） | 70 |
| 合 计 | 4 | 254 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年4月10日印发