伊脱贫组〔2018〕43号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2018年非贫困村基础设施和公共服务

项目立项批复及资金分配意见的通知

各乡镇人民政府：

根据我县脱贫攻坚工作安排，结合各乡镇非贫困村县派第一书记项目申报情况，经脱贫攻坚领导小组研究，对2018年非贫困村基础设施和公共服务项目90个、资金1342.567万元，其中财政资金1320万元，自筹21.3万元。予以立项批复（详见附表）并提出如下要求：

一、加强组织领导。各乡镇为项目主管单位，负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作。2018年4月20日前将项目实施方案一式三份，经乡镇主要领导签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室备案。

二、严格执行标准。项目乡镇要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工时间为2018年5月底，项目完工后，项目乡镇要及时组织人员对项目进行验收，并出具验收报告。对未通过验收的项目，项目乡镇须要求实施单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，由项目乡镇按照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目乡镇要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示；项目开工前，项目所在乡镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各项目乡镇需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（所在村、乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

五、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

六、资金拨付。县财政局自接到本文件之日起10个工作日内将本批资金安排到位。

附件：2018年非贫困村基础设施和公共服务项目分配意见表

2018年4月10日

附  件

2018年非贫困村基础设施和公共

服务项目分配意见表

| 项目主管单位 | 项目个数及建设内容 | 资金（万元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 财政资金 | 自筹资金 |
| 鸣皋镇 人民政府 | 2个 | 40 |  |
|  | 1.鸣皋镇鸣皋村文化活动广场长40米，宽30米，厚15厘米。建设文化舞台长14米，宽8米，高6米。 | 20 |  |
|  | 2.鸣皋镇中溪村安装太阳能路灯50盏（带杆） | 20 |  |
| 半坡镇 人民政府 | 3个 | 60 | 5.1 |
|  | 1.老君堂村文化大舞台建设13×18×9米文化大舞台一座 | 20 | 2 |
|  | 2.半坡村文化活动室280平方米,10间 | 20 | 2.4 |
|  | 3.段庄村文化活动室230平方米，9间 | 20 | 0.7 |
| 鸦岭镇 人民政府 | 11个 | 120 | 0.06 |
|  | 1.鸦岭镇下沟村文化广场长40米，宽22.5米，厚度12厘米，共900平方 | 4.3 |  |
|  | 2.鸦岭镇下沟村道路硬化长400米，宽3.5米，厚18 厘米，面积1400平方，带路基 | 11.2 |  |
|  | 3.鸦岭镇下沟村危桥整改及护坡处理30米长，3米高 | 4.5 |  |
|  | 4.鸦岭镇王庄村党群服务中心二层190平方米 | 20 |  |
|  | 5.鸦岭镇常川村道路硬化650米，宽3.5米，厚18厘米 | 17.8 |  |
|  | 6.鸦岭镇常川村污水渠修建长200米，宽1米，高1米 | 2.2 |  |
|  | 7.鸦岭镇楼头村下水道宽0.7米、高1.2米、长360米 | 14.1 |  |
|  | 8.鸦岭镇楼头村文化广场长40米、宽23米、厚0.18米 | 5.9 |  |
|  | 9.鸦岭镇樊店村村委办公室房屋5间，长17米，宽8米，共136平方，村委大院围墙77米，大门一个。 | 14.7 | 0.06 |
|  | 10.鸦岭镇樊店村硬化二个广场，1、35米*21米，2、11.3米*23.5米，厚12厘米。 | 4.3 |  |
|  | 11.鸦岭镇张坡村4个自然村广场硬化，共2000平方米，厚18厘米 | 20 |  |
| 白沙镇 人民政府 | 18个 | 200 | 4.76 |
|  | 1.白沙镇程子沟村宣传墙党建、党刊、公示栏，地基处理，长40米、高3.5米 | 5.5 |  |
|  | 2.白沙镇程子沟村文化广场长40米、宽10米、厚20公分，健身器材一套，广场周边绿化 | 10.36 |  |
|  | 3.白沙镇程子沟村公共设施卫生间长10米、宽4米、高2米 | 1.94 |  |
|  | 4.白沙镇程子沟村大队卫生用水及生活用水打井一口深50米、配套设备 | 2.2 |  |
|  | 5.白沙镇白沙村基础设施一套文化器材、四套体育设施器材 | 20 |  |
|  | 6.白沙镇小王村路灯安装太阳能路灯117盏（18W） | 20 |  |
|  | 7.白沙镇范村道路硬化长0.25公里，宽3.5米，厚20厘米 | 17 | 2.07 |
|  | 8.白沙镇范村排污水渠260米，每米195元 | 3 |  |
|  | 9.白沙镇石岭村大队部阵地院内道路硬化长40米×宽25米×厚20厘米，共1000平方米。围墙建设：高3米、长60米。厕所建设、院内绿化。安装太阳能路灯26盏 | 20 |  |
|  | 10.白沙镇焦王村道路硬化长360米×宽4米×厚20厘米，共1440平方米；道路需填方2000立方米；过路大污水管 | 20 |  |
|  | 11.白沙镇刘庄村文化广场硬化面积：长40米，宽25米，厚度20cm，共1000平方米。围墙长：130米，高3米，共390平方米。文化戏台一座，长16米，宽10米，共160平方米 | 20 | 1.6 |
|  | 12.白沙镇孟村平整硬化场地300平方米；绿化：风景树60棵，绿化带100米，娱乐设施等。硬化道路：宽4米，厚0.18米，长50米。 | 14.3 |  |
|  | 13.白沙镇孟村办公楼防水300平方米，办公楼前沿装饰，铝合金全封闭189平方米，防盗窗装饰70平方米，荣誉室装饰30平方米，外墙粉刷350平方米 | 5.7 |  |
|  | 14.白沙镇高岭村村道路灯50个x1700元，太阳能路灯 | 8.5 |  |
|  | 15.白沙镇高岭村绿化树木大叶女贞1250棵x20元 | 2.5 |  |
|  | 16.白沙镇高岭村文化广场长25米、宽15米、厚20公分，健身器材及篮球架 | 7.5 |  |
|  | 17.白沙镇高岭村阵地宣传栏公示1个，厕所1间10平方 | 1.5 |  |
|  | 18.白沙镇吴堂村老年活动中心建设面积138平方米，红砖250顶、钢筋3吨、水泥30吨、砂石料30方、地板砖，公共卫生间长10米、宽4米、高2米。门窗，广场绿化72平方米，戏台房顶漏房翻新144平方米。 | 20 |  |
| 彭婆镇 人民政府 | 4个 | 80 |  |
|  | 1.彭婆镇万坡村村内道路硬化长1.5公里，宽3米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 2.彭婆镇许营村文化广场大队部楼前文化广场建设1200㎡ | 20 |  |
|  | 3.彭婆镇彭婆村道路硬化长1.5公里，宽7米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 4.彭婆镇东牛庄村健身器材1套、图书1200册、桌椅5套、书柜5个、电脑2台等 | 20 |  |
| 吕店镇 人民政府 | 15个 | 240 | 1.58 |
|  | 1.吕店镇赵庄村道路硬化长道路硬化长0.3公里，宽4米，厚20cm。下水道建设长1000米，宽50cm，高50cm | 20 |  |
|  | 2.吕店镇宋寨村中心广场填方6000m3,硬化4000㎡ | 20 |  |
|  | 3.吕店镇田院村中心广场面积1500㎡,硬化厚度16cm（护坡长150米，高3米、排水管道长120米直径72厘米） | 20 |  |
|  | 4.吕店镇上庄村道路硬化长0.6公里，硬化厚度18厘米，宽4米。 | 10 |  |
|  | 5.吕店镇上庄村安装太阳能路灯40盏（杆高4米） | 10 |  |
|  | 6.吕店镇九洼村简易戏台1处，群众活动广场水泥硬化：九洼村650㎡、小九洼150㎡、大石张130㎡，建身器材三套 | 20 | 0.11 |
|  | 7.吕店镇周沟村文化广场都在清泉寺自然村，沟北需要700㎡，沟南需要200㎡，共计900㎡，填沟100米及硬化。 | 20 |  |
|  | 8.吕店镇孙瑶村文化广场建设：长14米，宽16米，总面积224㎡。群众活动广场水泥硬化：长20米，宽20米，总400㎡。2套健身器材、1套广播器材、绿化 | 20 | 0.67 |
|  | 9.吕店镇后庄村卢庄到后庄入村主干路1.2公里加宽1米路面彻底硬化、绿化1公里 | 20 |  |
|  | 10.吕店镇后瑶村文化广场戏台长14米，宽9米 | 10 |  |
|  | 11.吕店镇后瑶村安装路灯40盏 | 10 | 0.8 |
|  | 12.吕店镇符村马河湾自然村活动广场500㎡。菜园自然村活动广场500㎡、健身器材4套微型戏台1座200㎡。 | 20 |  |
|  | 13.吕店镇姚沟村文化活动室180平方，六间长20米，宽9米，高3.5米，框架结构 (含楼梯间高3.5米，长20米，宽3米） | 20 |  |
|  | 14.吕店镇冯沟村入村道路硬化长250米，宽7.5米，厚20cm；村桥护栏维修40米。 | 10.46 |  |
|  | 15.吕店镇冯沟村党群服务中心院内地平硬化：长31米，宽30米，厚15cm；下水排放：300号水泥管70米，带挖管沟回填。公共厕所：长6米，宽3米，共18㎡ | 9.54 |  |
| 酒后镇 人民政府 | 2个 | 40 |  |
|  | 1.酒后镇酒后村村内道路硬化长0.55公里，宽5米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 2.酒后镇吕寨村村内道路硬化长0.7公里，宽4米，厚18厘米 | 20 |  |
| 江左镇 人民政府 | 4个 | 60 |  |
|  | 1.江左镇杨窑村硬化道路700米，宽3米，厚18公分 | 20 |  |
|  | 2.江左镇江左村硬化道路550米，宽4米，厚18公分 | 20 |  |
|  | 3.江左镇温寨村道路硬化400米，宽3.5米，厚18公分 | 12 |  |
|  | 4.江左镇温寨村管道1000米，水泵1个，无塔供水器1个，井房1间 | 8 |  |
| 高山镇 人民政府 | 4个 | 80 |  |
|  | 1.高山镇侯村新安装带杆太阳能路灯30盏，整修原有路灯125盏；新修排水管道300米，封闭原有露天下水管道1000米；幸福院门前广场500平方米，健身器材一套。 | 20 |  |
|  | 2.高山镇郑村村民文化广场配套设施（带杆太阳能路灯4盏、健身器材一套），安装不带杆太阳能路灯217盏，供电照明灯36盏。 | 20 |  |
|  | 3.高山镇坡头村新建排水渠：宽0.7米，深0.5米，长550米；原有污水渠1200米清淤、加固；街道亮化、绿化：安装不带杆太阳能路灯55盏、绿化街道2600米（冬青树520株） | 20 |  |
|  | 4.高山镇坡头寨村太阳能路灯，带杆10盏，不带杆190盏；文化广场硬化350平方米，一套健身活动器材。 | 20 |  |
| 平等乡 人民政府 | 7个 | 80 |  |
|  | 1.平等乡平等村影剧院原屋顶因老旧原因拆除改建、剧院屋顶面积529平方米，书柜4个 | 15 |  |
|  | 2.平等乡平等村通村公路柏油路面需修补，长125米、宽5米、厚0.06米 | 5 |  |
|  | 3.平等乡马庄村建筑面积100平方米，配备办公桌2张、椅子2把、排椅2把 | 11.1 |  |
|  | 4.平等乡马庄村党员活动中心建筑面积80平方米，配备会议桌1套、客桌36张、椅子80把、档案柜4个 | 8.9 |  |
|  | 5.平等乡马回村水泥渠硬化，长386米、宽0.6米、高0.6米 | 8.9 |  |
|  | 6.平等乡马回村文化书屋建筑面积140平方米 | 11.1 |  |
|  | 7.平等乡古城村硬化道路总面积2000平方米、厚0.2米 | 20 |  |
| 白元镇 人民政府 | 8个 | 160 |  |
|  | 1.白元镇常峪堡小学前道路硬化长560米，宽5米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 2.白元镇省元头村新建文化舞台2层，宽13米，长10米，高6.2米；化妆室及厨房各1间，长4米，宽5.5米，高3.8米，舞台前硬化60平方米 | 20 |  |
|  | 3.白元镇白元村白元一中新校区西出口道路硬化740米，宽5米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 4.白元镇洁泊村文化舞台165平方米，文化墙210平方米，广场硬化200平方米 | 20 |  |
|  | 5.白元镇双头村文化广场及道路硬化2100平方米（广场土方工程2500立方米）、广场绿化2600平方米，新建文化广场厕所一座。 | 20 |  |
|  | 6.白元镇富留店村文化广场1500平方米（水泥管道38根，地面平整碾压），安装路灯10盏，健身器材2套，广场舞平台120平方米 | 20 |  |
|  | 7.白元镇土门村土门小学前道路硬化长530米，宽5米，厚20厘米 | 20 |  |
|  | 8.白元镇夏堡村文化广场1020平方米（广场土方工程2040立方米），文化墙粉刷304平方米，文化墙建设100平方米，党建雕塑1座，广场绿化1.5万元，亮化灯4盏 | 20 |  |
| 葛寨镇 人民政府 | 12个 | 160 | 11 |
|  | 1.葛寨镇葛寨村道路硬化500米长，4米宽，厚20公分 | 20 |  |
|  | 2.葛寨镇黄兑村道路亮化路灯90套 | 10 |  |
|  | 3.葛寨镇黄兑村文化广场道路硬化长40米，宽30米，厚20厘米 | 10 |  |
|  | 4.葛寨镇梁沟村道路亮化太阳能路灯85套 | 10 |  |
|  | 5.葛寨镇梁沟村出行及生产道路硬化长500米，宽4米，厚20厘米 | 10 |  |
|  | 6.葛寨镇前富山村道路路灯245套 | 20 |  |
|  | 7.葛寨镇黄楝树村道路硬化440米长，4米宽，厚20公分 | 15 |  |
|  | 8.葛寨镇黄楝树村太阳能路灯25盏 | 5 |  |
|  | 9.葛寨镇杨楼村道路硬化500米长，5米宽，厚20公分 | 20 | 3 |
|  | 10.葛寨镇王庄（幸福寨至西岭村段）道路硬化350米长，4.5米宽，厚20公分 | 10 | 5 |
|  | 11.葛寨镇王庄（王庄、西岭、幸福寨3个村内）主干道亮化太阳能路灯85套 | 10 |  |
|  | 12.葛寨镇烟涧村道路硬化350米长，4.5米宽，厚20公分 | 20 | 3 |
| 合计 | 90个 | 1320 | 21.3 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年4月10日印发