伊脱贫组〔2018〕48号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于2018年第二批安全饮水项目立项的

批　　　复

各乡镇（街道）、县水利局：

根据《河南省脱贫攻坚领导小组关于印发<关于加强扶贫项目管理提高扶贫资金使用效益的意见>的通知》（豫脱贫组〔2017〕34号）文件精神，结合我县脱贫攻坚实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，现将2018年贫困村安全饮水项目9个，资金394.17万元予以立项批复（详见附表）。同时提出以下要求：

- 加强组织领导。县水利局为项目主管单位，负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理工作。各乡镇和项目主管单位要高度重视此项工作，精心组织，周密安排，成立专门机构，明确任务，倒排工期，细化分工，落实责任，确保按时高质量完成项目建设任务。

- 严把时间节点。项目完工时间为2018年5月底。项目主管单位于2018年4月20日前将项目实施方案一式三份，经单位一把手签字并加盖单位公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；同时将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，项目主管单位每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。

三、严格执行标准。各乡镇和项目主管部门要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

四、规范项目实施验收程序。项目原则上由各乡镇政府组织实施，项目完工后，乡镇要及时组织初验，并于20个工作日内向项目主管部门提出项目验收申请，项目主管部门组织相关单位或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，项目管理部门须要求实施单位限时整改直至通过验收。

五、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目主管单位要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示；项目开工前，项目所在乡镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各有关单位需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（项目主管单位、所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。驻村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

六、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

附件：2018年第二批安全饮水项目立项批复表

2018年4月15日

附  件

2018年第二批安全饮水项目立项批复表

| 项目 主管 单位 | 项目个数及建设内容 | 资金 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 水 利 局 | 9 | 394.17 |
|  | 1、吕店镇王村饮水安全改造工程打井1眼250米，水泵1套,启动柜1台，五个节水点，管网500m | 36.98 |
|  | 2、白沙镇杨岭村饮水安全工程入户配套513户，管道入户12825米 | 93.81 |
|  | 3、白沙镇孙岭村饮水安全改造工程管网铺设1000米，建5个供水点。 | 10.03 |
|  | 4、白沙镇叶村饮水安全改造工程入户管道6510米 | 54.95 |
|  | 5、鸦岭镇柿树洼村饮水安全工程改造工程入户137户，入户管道2055米 | 17.34 |
|  | 6、鸦岭镇康庄村饮水安全改造工程水罐1个，水泵一套，管道铺设6345m | 40.18 |
|  | 7、酒后镇南村农村饮水安全工程管道铺设3500米，入户30户。 | 39.37 |
|  | 8、酒后镇翟沟村农村饮水安全入户工程管道铺设5150米，入户126户 | 40.75 |
|  | 9、半坡镇孙村饮水安全工程入户配套480户，管道铺设7200米 | 60.76 |
| 合计 | 9 | 394.17 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年4月15日印发