伊脱贫组〔2018〕65号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于调整2018年非贫困村基础设施和

公共服务有关项目的通知

有关乡镇人民政府：

根据有关乡镇关于调整2018年非贫困村基础设施和公共服务项目的请示，结合我县脱贫攻坚实际，经脱贫攻坚领导小组研究，对2018年非贫困村基础设施和公共服务有关项目予以调整（详见附表），并提出如下要求：

一、加强组织领导。有关乡镇为项目主管单位，负责项目的规划设计、组织实施、监管、验收及资金使用管理等工作。2018年5月5日前将项目实施方案一式三份，经乡镇主要领导签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室备案。

二、严格执行标准。项目乡镇要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工时间为2018年5月底，项目完工后，项目乡镇要及时组织人员对项目进行验收，并出具验收报告。对未通过验收的项目，项目乡镇须要求实施单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，由项目乡镇按照（伊政办〔2017〕27号）文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公告公示制度，项目乡镇要及时将项目在本单位或政府网站上进行公示；项目开工前，项目所在乡镇要及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限15天，接受社会监督，各项目乡镇需将公示情况（网站截图或照片）一式三份由相关单位留存（所在村、乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与涉农资金和项目的监督管理。

五、加强后续管理。项目竣工通过验收后，要按规定保存有关档案资料、建立工程管护制度、设立项目公示牌，加强对财政扶贫项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

六、资金拨付。县财政局自接到本文件之日起10个工作日内将有关项目资金调整到位。

附件：2018年非贫困村基础设施和公共服务有关项目调整分配意见表

2018年4月27日

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年4月27日印发