伊脱贫组〔2018〕77号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于对2018年扶贫产业基地基础设施项目

进行立项的批复

有关乡镇人民政府、交通局、水利局：

根据《中共洛阳市委办公室 洛阳市人民政府办公室印发<关于进一步推进产业扶贫工作的意见>等4个扶贫工作意见的通知》（洛办〔2017〕21号）文件及我县脱贫攻坚工作安排，经县脱贫攻坚领导小组研究同意，对扶贫产业基地有关项目15个、资金预算464.87万元予以立项批复，并提出如下要求：

一、加强组织领导。交通局、水利局为项目主管单位，负责

项目的规划设计工作，并于2018年5月15日前将项目设计方案报送财政局评审中心进行预算评审，同时将项目实施方案一式三份，经单位主要领导签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室；5月20日前将财政投资评审预算报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组办公室依据财政投资评审预算批复下达资金分配意见。有关乡镇为项目实施单位，负责项目前期协调、组织实施、监管、验收及资金使用管理工作。

二、严格执行标准。项目主管单位和实施单位要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工后，项目实施单位要及时组织人员或者委托第三方进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，须要求承建单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，由乡镇人民政府按照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目行政村公示制度，项目所在乡镇按照《伊川县扶贫办财政局关于印发<伊川县扶贫资金项目公告公示制度>的通知》（伊扶贫办〔2017〕116号）文件要求及时在项目所在村公示本批次项目内容，公示期限7天，接受社会监督，并将公示情况一式两份由相关单位留存（所在乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。贫困村第一书记、驻村工作队、村委会要深度参与扶贫资金和项目的监督管理。

五、加强后续管理。项目通过竣工验收后，要按规定保存有关档案资料，并建立工程管护制度，加强项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

附件：2018年扶贫产业基地基础设施项目立项批复表

2018年5月10日

附　件

2018年扶贫产业基地基础设施项目立项批复表

| 主管单位 | 项目个数及建设内容 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 交 通 局 | 13 | 379.87 |
|  | 1.水寨镇韦村-兔业深加工基地道路硬化长0.53公里，宽4.5米，厚18厘米 | 28.62 |
|  | 2.酒后镇大王庙村兴隆种养殖合作社牛场-老翟路（砂石路）长1.7公里，宽4.5米，厚20厘米 | 26.78 |
|  | 3.酒后镇翟沟牛场-老翟路道路硬化长0.5公里，宽4.5米，厚18厘米 | 27.00 |
|  | 4酒后镇吕寨村牛场-宜老路道路硬化项目（砂石路）长2公里，宽4.5米，厚20厘米 | 31.50 |
|  | 5.白元镇富留店富兴通服装农民专业合作社-白夏线道路硬化长0.5公里，宽4.5米，厚18厘米 | 27.00 |
|  | 6.鸦岭镇红薯产业园道路硬化道路硬化长1.5公里，宽4.5米，厚18厘米 | 81.00 |
|  | 7.吕店镇孙瑶村至巴马香猪基地道路硬化项目（砂石路）长1.3公里，宽4.5米，厚20厘米 | 20.480 |
|  | 8.吕店镇赵庄至关东肉驴基地项目（砂石路）长0.9公里，宽3.5米，厚20厘米 | 11.03 |
|  | 9.半坡镇段庄鑫景养殖专业合作社（砂石路）长0.26公里，宽4.5米，厚20厘米 | 4.10 |
|  | 10.半坡镇何庄村昌盛农民养殖合作社（砂石路）长0.28公里，宽4.5米，厚20厘米 | 4.41 |
|  | 11.半坡镇鲁沟村牛犇养殖专业合作社（砂石路）长1.3公里，宽4.5米，厚20厘米 | 20.480 |
|  | 12.白沙镇豆村-中信置业车间道路硬化长0.645公里，宽4.5米，厚18厘米 | 34.83 |
|  | 13.白沙镇杨岭村鑫川牧业道路硬化项目长1.16公里，宽4.5米，厚18厘米 | 62.64 |
| 水利局 | 2 | 85.00 |
|  | 1.彭婆镇西牛庄村肉兔养殖基地饮水项目400米井一眼变压器一个，电缆400米，水管400米 | 50 |
|  | 2.鸦岭镇红薯产业园水利项目打井1眼，深300米，配套水泵小灌管网 | 35.00 |
| 合计 | 15 | 464.870 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　　  2018年5月10日印发