伊脱贫组〔2018〕128号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于对酒后镇路庙村基础设施项目立项的

批   复

酒后镇人民政府：

你镇《关于申请路庙村村内基础设施项目的请示》（酒政〔2018〕70号）收悉，结合我县脱贫攻坚实际，经县脱贫攻坚领导小组研究，现将酒后镇路庙村基础设施项目2个，资金26万元予以立项批复（详见附表）。同时提出以下要求：

- 加强组织领导。项目由你镇组织实施并负责项目的规划设计、监管、验收及资金使用管理等工作。请你镇于2018年7月20日前将项目设计方案报送财政局评审中心进行预算评审，同时将项目实施方案一式三份，经你镇主要领导签字并加盖公章，报县脱贫攻坚领导小组办公室备案；7月25日前将财政预算批复通知书报脱贫攻坚领导小组办公室，脱贫攻坚领导小组依据财政评审预算批复下达资金分配意见。项目开工后，你镇每周五向县脱贫攻坚领导小组办公室报送项目进度情况，逾期未报将按有关规定处理。

二、严格执行标准。你镇要严格执行国家和省（市）确定的工程标准、定额和县政府投资建设项目的相关规定，项目建设要严格按照政府采购和招标投标规定执行。

三、严格验收程序。项目完工时间为2018年8月底，项目完工后，你镇要及时组织人员对项目进行验收，出具验收报告。对未通过验收的项目，须要求承建单位限时整改直至通过验收。项目验收合格后，按照伊政办〔2017〕27号文件规定，进行项目报账。

四、严格监督检查。实施扶贫项目公示制度，你镇要按照县扶贫办、财政局《关于印发<伊川县扶贫资金项目公告公示

制度>的通知》（伊扶贫办〔2017〕116号 ）文件要求及时在项目所在村公示项目内容，公示期限15天，接受社会监督，并将公示情况一式三份由相关单位留存（所在村、乡镇、脱贫攻坚领导小组办公室各一份）。

五、加强后续管理。项目竣工验收合格后，要按规定保存有关档案资料，并建立工程管护制度，加强项目工程的管理和维护，确保项目持续发挥效益。

此复。

附件：酒后镇路庙村基础设施项目立项批复表

2018年7月18日

| 附件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 酒后镇路庙村基础设施项目立项的批复表 |  |  |
| 实施单位 | 项目名称及建设内容 | 资金（元） |
| 酒后镇人民政府 | 1.酒后镇路庙村南灌溉渠通修复工程长84米、宽1.8米、高2米 | 150000 |
|  | 2.酒后镇路庙村村委门口排水渠修复工程长112米、深1.5米（直径400-500mm钢筋混凝土管），中间设4座圆形检测井（深2米）；路面硬化长112米，宽4米、厚20公分。 | 110000 |
| 合 计 |  | 260000 |

伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　 　 2018年7月18日印发