            7    
伊脱贫组〔2018〕217号

伊川县脱贫攻坚领导小组

关于调整鸣皋镇洛阳辰涛牧业电力项目暨收回结余资金的批复

国网伊川县供电公司、鸣皋镇人民政府、县财政局：
国网伊川县供电公司《关于洛阳辰涛牧业电力项目予以调整暨收回结余资金的请示》（伊电〔2018〕51号）已收悉。根据我县脱贫攻坚工作实际，经县脱贫攻坚领导小组研究决定，同意国网伊川县供电公司的请示，现将有关事项批复如下：
将鸣皋镇洛阳宸涛牧业电力项目予以调整（详见附表），同时将调整后项目结余资金108242.8元收回国库。
二、县财政局自收到本文件之日起10个工作日内将项目资金108242.8元资金收回国库。
此复。

附件：鸣皋镇洛阳辰涛牧业电力项目暨收回结余资金批复表                 

     2018年11月12日　　　　
	鸣皋镇洛阳辰涛牧业电力项目暨收回结余资金批复表

	主管
单位
	项目原批复内容及批复文号
	原下达资金
（万元）
	项目调整后建设内容
	决算金额（万元）
	收回资金（万元）

	县供电公司
	鸣皋镇洛阳宸涛牧业科技有限公司10kv线路及台区工程线路全长1970米，其中更换原线路导线460米，设12米水泥杆28基，线路采用JKLYJ-10-70架空绝缘线，拉线采用GJ-50镀锌钢绞线，架设400v线路710米，采用JKLYJ-1-120架空绝缘线2840米，安装S11-200KvA变压器1台，低压预付费计量箱1套，GGD柜1面。（伊脱贫组〔2017〕199号）
	271552.53
	鸣皋镇洛阳宸涛牧业科技有限公司10kv线路及台区工程线路全长1970米，新建水泥杆28基，JKLYJ-10-70架空绝缘线，400v架空绝缘线，安装200KV变压器1台，计量1套，控制柜1台，配电柜1台，刀闸1组，令克2组，避雷针3组。
	163309.73
	108242.8

	合计
	
	271552.53
	
	163309.73
	108242.8


伊川县脱贫攻坚领导小组办公室　　　　  2018年11月12日印发


