**伊川县水利局**

**2018年度第一批农村安全饮水巩固提升工程项目情况公告公示**

经县脱贫攻坚领导小组研究确定，2018年统筹整合资金分配到县扶贫办资金规模982.64万元，涉及22个项目，分别是：吕店镇老庄村（樱桃沟）农村饮水安全工程、吕店镇温沟村1队饮水安全工程、吕店镇温沟村2-10队饮水安全工程、吕店镇袁庄村饮水安全维修工程、吕店镇梁沟村安全饮水项目、白沙镇新寨村饮水安全工程、鸦岭镇韩洼村饮水安全管网延伸工程、鸦岭镇温庄村3组安全饮水项目、鸦岭镇于营村（南沟自然村）项目、鸦岭镇曹窑村（何窑 石佛寺）农村饮水安全工程、鸦岭镇董家沟村饮水安全工程、鸦岭镇殷桥饮水安全管网延伸工程、葛寨乡张棉村（东印 张棉 东木匠 东白园）饮水安全工程、葛寨镇陡沟村饮水安全工程、彭婆镇么洼村农村饮水安全工程改造工程、彭婆槐庄村饮水安全项目、江左镇魏村饮水安全改造工程、江左镇塔沟村安全饮水项目、高山镇洞子沟村饮水安全改造工程、高山镇穆店村饮水安全管网延伸工程、半坡六村饮水安全管网配套入户工程、鸣皋镇东叶寨村安全饮水项目,现将项目有关情况公示如下：

一、吕店镇老庄村（樱桃沟）农村饮水安全工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇老庄村（樱桃沟）
2. 建设内容：打井1眼，深165米，50方蓄水池1座，管理房一座，管网1615米，水泵2套，无塔供水器1台，变压器1台，启动柜一台及配套设施，集中供水点6个。
3. 投资预算：财政资金60.63万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年8月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月18日，采取公开招标的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司 责任人：王英豪
8. 吕店镇温沟村1队饮水安全工程
9. 实施地点：伊川县吕店镇温沟村
10. 建设内容：管网铺设4322米，低压线路200米，入户143户。
11. 投资预算：财政资金25.99万元
12. 建设期限：2018年6月至2018年7月
13. 预期目标：解决群众饮水问题。
14. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月28日，采取竞争性谈判的方式，确定河南中银建设有限公司为中标单位。
15. 施工单位及责任人：河南中银建设有限公司 责任人：许静楠

三、吕店镇温沟村2-10队饮水安全工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇温沟村
2. 建设内容：建蓄水池2个，10吨无塔供水器1台，供水点30个，管网铺设5570米。
3. 投资预算：财政资金45.16万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年7月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月28日，采取竞争性谈判的方式，确定河南中银建设有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南中银建设有限公司 责任人：许静楠

四、吕店镇袁庄村饮水安全维修工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇袁庄村
2. 建设内容：50方蓄水池1座,供水点3个,管网铺设2200米。
3. 投资预算：财政资金13.04万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年7月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月28日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司 责任人：王英豪

五、吕店镇梁沟村安全饮水项目

1. 实施地点：伊川县吕店镇梁沟村
2. 建设内容：高压线路970米,管网铺设1800米,管理房2座,供水点2个。
3. 投资预算：财政资金25.95万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年7月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月28日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司 责任人：王英豪

六、白沙镇新寨村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县白沙镇新寨村

2、建设内容：水泵安装1套,启动柜1台,入户配套291户,管网铺设4365米。

3、投资预算：财政资金23.36万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月16日，采取竞争性谈判的方式，确定河南赛翔建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南赛翔建设工程有限公司 责任人：夏庆合

七、鸦岭镇韩洼村饮水安全管网延伸工程

1. 实施地点：伊川县鸦岭镇韩洼村
2. 建设内容：管网铺设11944米。
3. 投资预算：财政资金69.47万元
4. 建设期限：2018年7月至2018年8月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月28日，采取竞争性谈判方式，确定河南旭日建设工程有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南旭日建设工程有限公司 责任人：刘苗苗

八、鸦岭镇温庄村3组安全饮水项目

1、实施地点：伊川县鸦岭镇温庄村

2、建设内容：水泵1套,无塔供水器1台,管网铺设300米。

3、投资预算：财政资金4.87万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月10日，采取会议纪要的方式，确定伊川县阔达钻井有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：伊川县阔达钻井有限公司 责任人：胡俊杰

九、鸦岭镇于营村（南沟自然村）项目

1、实施地点：伊川县鸦岭镇于营村

2、建设内容：井1眼,深200米,管网铺设500米,管理房1座,50方蓄水池1座,水泵1套，供水点2个。

3、投资预算：财政资金27.97万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月10日，采取竞争性谈判的方式，确定河南水诚建设有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南水诚建设有限公司 责任人：丁小广

十、鸦岭镇曹窑村（何窑 石佛寺）农村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇曹窑村

2、建设内容：井1眼,深150米,管网铺设11423米,50方蓄水池1座,水泵1套，变压器1台,入户179户。

3、投资预算：财政资金66.35万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月，采取竞争性谈判的方式，确定河南正泽建筑集团有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南正泽建筑集团有限公司

十一、鸦岭镇董家沟村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇董家沟

2、建设内容：井1眼,深200米,洗井66米,管网铺设5409米,管理房1座,水泵1套，无塔供水器1台,高压线320米,入户155户。

3、投资预算：财政资金57.91万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月27日，采取竞争性谈判的方式，确定河南水诚建设有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南水诚建设有限公司 责任人：丁小广

十二、鸦岭镇殷桥饮水安全管网延伸工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇殷桥村

2、建设内容：铺设管网12580米,入户290户。

3、投资预算：财政资金47.55万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月10日，采取询价采购的方式，确定伊川县阔达钻井有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：伊川县阔达钻井有限公司 责任人：张孝伟

十三、葛寨乡张棉村（东印 张棉 东木匠 东白园）饮水安全工程

1、实施地点：伊川县葛寨乡张棉村

2、建设内容：工程维修,机井1眼,50方蓄水池1座,管理房2座,滤水池2座,无塔供水器2台,水泵2套,管网铺设13720米,入户246户。

3、投资预算：财政资金80.99万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月29日，采取竞争性谈判的方式，确定河南万安实业有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南万安实业有限公司 责任人：韩伟

十四、葛寨镇陡沟村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县葛寨镇陡沟村

2、建设内容：50方蓄水池1座,水泵1套,启动柜1台。

3、投资预算：财政资金6.62万元

4、建设期限：2018年5月至2018年62月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月1日，采取竞争性磋商的方式，确定河南业顺建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南业顺建筑工程有限公司 责任人：郭席席

十五、彭婆镇么洼村农村饮水安全工程改造工程

1、实施地点：伊川县彭婆镇么洼村

2、建设内容：井1眼,深200米,洗井66米,100方蓄水池1座,管理房1座,启动柜1台,高压线路200米,上水管150米,下水管700米。

3、投资预算：财政资金44.61万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月22日，采取竞争性谈判的方式，确定河南水诚建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南水诚建设工程有限公司 责任人：丁小广

十六、彭婆槐庄村饮水安全项目

1、实施地点：伊川县彭婆槐庄村

2、建设内容：入户550户,管网铺设8325米。

3、投资预算：财政资金33.54万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月22日，采取竞争性谈判的方式，确定河南赛翔建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南赛翔建设工程有限公司 责任人：王海光

十七、江左镇魏村饮水安全改造工程

1、实施地点：伊川县江左镇魏村

2、建设内容：管网铺设12348米，入户388户。

3、投资预算：财政资金29.5万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月8日，采取议标的方式，确定洛阳江鹏建筑安装工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳江鹏建筑安装工程有限公司 责任人：张帅强

十八、江左镇塔沟村安全饮水项目

1、实施地点：伊川县江左镇塔沟村

2、建设内容：引水池1座,管道铺设7950米,入户30户。

3、投资预算：财政资金8.91万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月10日，采取会议纪要的方式，确定洛阳市江鹏建筑安装工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳市江鹏建筑安装工程有限公司 责任人：张帅强

十九、高山镇洞子沟村饮水安全改造工程

1、实施地点：伊川县高山镇洞子沟村

2、建设内容：打井2眼各200米,管理房2座,水泵安装2套,50方蓄水池3座,变压器1台,高压线路320米,管网铺设11260米,入户239户。

3、投资预算：财政资金105.45万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月27日，采取公开招标的方式，确定河南国禄建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南国禄建设工程有限公司 责任人： 王利乐

二十、高山镇穆店村饮水安全管网延伸工程

1、实施地点：伊川县高山镇穆店村

2、建设内容：铺设管网11135米,增压泵1台,入户463户。

3、投资预算：财政资金42.73万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月26日，采取公开招标的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司 责任人：丁志伟

二十一、半坡六村饮水安全管网配套入户工程

1、实施地点：伊川县半坡六村

2、建设内容：管道铺设41601米,入户1195户。

3、投资预算：财政资金158.97万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月8日，采取公开招标的方式，河南益祥建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南益祥建筑工程有限公司 责任人：史超奇

二十二、鸣皋镇东叶寨村安全饮水项目

1、实施地点：伊川县鸣皋镇东叶寨村

2、建设内容：30平方管理房1座。

3、投资预算：财政资金3.04万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月，采取竞争性谈判的方式，确定洛阳市豫资建筑有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳市豫资建筑有限公司

县扶贫办监督电话：0379-68333752

康晓兵：13663871717

主管部门监督电话：0379-68333415

主抓扶贫副职电话：姜伟峰 13937978899

单位：伊川县水利局

2018年10月31日