**伊川县水利局**

**2018年度第三批农村安全饮水巩固提升工程项目情况公告公示**

经县脱贫攻坚领导小组研究确定，2018年统筹整合资金分配到县扶贫办资金规模677.53万元，涉及19个项目，分别是：鸦岭镇亓岭村饮水安全工程、鸦岭镇敬老院饮水安全工程、鸦岭镇西沟村饮水安全工程、鸦岭镇西窑村饮水安全改造工程、鸦岭镇梁刘村饮水安全工程、白沙镇程子沟村饮水安全工程、白沙镇吴堂村饮水安全工程、白沙镇孟村引水工程、白元镇洁泊村饮水安全工程、高山镇侯村饮水安全工程、高山镇闫洼（牛洼）村饮水安全工程、葛寨镇葛寨村农村饮水安全工程、江左镇孟家瑶村饮水安全工程、水寨镇韦村（金家寨）饮水安全工程、彭婆镇赵沟村饮水安全工程、江左镇刘楼村饮水安全工程、吕店镇下范村饮水安全工程、吕店镇上庄村饮水安全工程、鸣皋镇贾村饮水安全工程,现将项目有关情况公示如下：

一、鸦岭镇亓岭村饮水安全工程程

1. 实施地点：伊川县鸦岭镇亓岭村
2. 建设内容：500方蓄水池1座,管道铺设2960米,闸阀井4座,排气阀井1座,水表井1座,12.53平方管理房1座,高压线路100米,消毒设备及水泵各1套。
3. 投资预算：财政资金59.67万元
4. 建设期限：2018年8月至2018年9月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月31日，采取公开招标的方式，确定河南润众建筑工程有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南润众建筑工程有限公司 责任人：张磊
8. 鸦岭镇敬老院饮水安全工程
9. 实施地点：伊川县鸦岭镇敬老院
10. 建设内容：机井1眼深100米,无塔供水器1套。
11. 投资预算：财政资金7.97万元
12. 建设期限：2018年6月至2018年7月
13. 预期目标：解决群众饮水问题。
14. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月6日，采取会议纪要的方式，确定伊川县阔达钻井有限公司为中标单位。
15. 施工单位及责任人：伊川县阔达钻井有限公司 责任人：张孝伟

三、鸦岭镇西沟村饮水安全工程

1. 实施地点：鸦岭镇西沟村
2. 建设内容：管道铺设2940米,闸阀井15座,水表井1座,50方蓄水池1座,入户101户。
3. 投资预算：财政资金17.88万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年7月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月8日，采取竞争性谈判的方式，确定河南睿子琪建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南睿子琪建筑工程有限公司 责任人：李锐生

四、鸦岭镇西窑村饮水安全改造工程

1. 实施地点：伊川县鸦岭镇西窑村
2. 建设内容：打井1眼深200米,管道铺设13075米,闸阀井9座,排气阀井1座,水表井1座,管理房2座共66.07平方,高压线路320米,无塔供水器和消毒设备各1套,变压器、配电柜、启动柜、计量箱等配电设备各1套,水泵1套,入户250户。
3. 投资预算：财政资金70.05万元
4. 建设期限：2018年8月至2018年9月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月3日，采取竞争性谈判的方式，确定中鸿国际建工集团有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：中鸿国际建工集团有限公司 责任人：帅丽平

五、鸦岭镇梁刘村饮水安全工程

1. 实施地点：伊川县鸦岭镇梁刘村
2. 建设内容：洗井及维修40米,启动柜1套,水泵1套。
3. 投资预算：财政资金3.69万元
4. 建设期限：2018年6月至2018年7月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月6日，采取会议纪要的方式，确定伊川县阔达钻井有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：伊川县阔达钻井有限公司 责任人：张孝伟

六、白沙镇程子沟村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县白沙镇程子沟村

2、建设内容：打井1眼深400米,管道铺设7560米,闸阀井14座,排气阀井1座,水表井1座,建管理房1座共53.54平方,高压线路200米,50方蓄水池1座,变压器、配电柜、启动柜、计量箱等配电设备各1套,水泵1套,入户215户。

3、投资预算：财政资金95.67万元

4、建设期限：2018年9月至2018年10月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年9月14日，采取公开招标的方式，确定河南润禾建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南润禾建筑工程有限公司 责任人：郭洪峰

七、白沙镇吴堂村饮水安全工程

1. 实施地点：伊川县白沙镇吴堂村
2. 建设内容：管网铺设2060米,53.54平方管理房1座,无塔供水器、消毒设备、水泵、启动柜各1套，集中供水点21个。
3. 投资预算：财政资金24.53万元
4. 建设期限：2018年7月至2018年8月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月26日，采取竞争性谈判方式，确定河南水诚建设工程有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南水诚建设工程有限公司 责任人：谭木成

八、白沙镇孟村引水工程

1、实施地点：伊川县白沙镇孟村

2、建设内容：管道铺设7540米，30方蓄水池1座，引水池3座，集中供水点18个。

3、投资预算：财政资金26.26万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月26日，采取竞争性谈判的方式，确定河南睿子琪建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南睿子琪建筑工程有限公司 责任人：苗义龙

九、白元镇洁泊村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县白元镇洁泊村

2、建设内容：机井1眼深250米,管道铺设1035米，闸阀井1座，新建管理房1座53.54平方,架设高压线200米,无塔供水器1套，变压器、配电柜、启动柜等配电设备各1套,潜水泵1套。

3、投资预算：财政资金53.12万元

4、建设期限：2018年10月至2018年11月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年9月28日，采取竞争性谈判的方式，确定河南润众建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南润众建筑工程有限公司 责任人：孙书森

十、高山镇侯村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县高山镇侯村

2、建设内容：管道铺设200米,管理房1座53.54平方,闸阀井1座,无塔供水器和消毒设备各1套,启动柜和计量箱等配电设备各1套,水泵1套。

3、投资预算：财政资金15.23万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月26日，采取竞争性谈判的方式，确定河南城安建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南城安建筑工程有限公司 责任人：段露林

十一、高山镇闫洼（牛洼）村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县高山镇闫洼

2、建设内容：机井1眼200米,管道铺设4915米,闸阀井6座,水表井1座,管理房1座53.54平方,高压线200米,无塔供水器和消毒设备各1套,变压器、配电柜、启动柜各1套,水泵1套。

3、投资预算：财政资金56.19万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月26日，采取竞争性谈判的方式，确定河南鹏升建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南鹏升建筑工程有限公司 责任人：蔡垒垒

十二、葛寨镇葛寨村农村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县葛寨镇葛寨村

2、建设内容：变频柜3套、启动柜2套,水泵3套。

3、投资预算：财政资金5.14万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月，采取竞争性谈判的方式，确定伊川县阔达水利工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：伊川县阔达水利工程有限公司 责任人：郭宏乐

十三、江左镇孟家瑶村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县江左镇孟家瑶村

2、建设内容：机井1限150米,蓄水池1座50方，管道铺设2440米,闸阀井7座,排气阀井1座，水表井1座,管理房1座12.53平方,高压线200米,消毒设备1套,水泵1套,入户54户。

3、投资预算：财政资金28.51万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月1日，采取竞争性谈判的方式，确定河南省登封市建筑有限公司洛阳分公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南省登封市建筑有限公司洛阳分公司司 责任人：杜进卫

十四、水寨镇韦村（金家寨）饮水安全工程

1、实施地点：伊川县水寨镇韦村

2、建设内容：50方蓄水池1座,管网铺设5930米,水表井1座。

3、投资预算：财政资金8.1万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月7日，采取竞争性谈判的方式，确定洛阳广超装饰工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳广超装饰工程有限公司 责任人：李万合

十五、彭婆镇赵沟村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县彭婆镇赵沟村

2、建设内容：机井1眼200米,蓄水池1座50方，闸阀井8座、排气阀井1座、水表井1座,管道铺设6415米,管理房1座12.53平方,消毒柜1套,水泵1套,入户514户。

3、投资预算：财政资金48.99万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月23日，采取竞争性谈判的方式，确定河南润众建筑工程有限公司伊川分公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南润众建筑工程有限公司伊川分公司 责任人：禹志伟

十六、江左镇刘楼村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县江左镇刘楼村

2、建设内容：管网延伸工程,管道铺设1250米。

3、投资预算：财政资金3.97万元

4、建设期限：2018年6月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月4日，采取会议纪要的方式，确定洛阳仕祥建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳仕祥建筑工程有限公司 责任人：陈菲菲

十七、吕店镇下范村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县吕店镇下范村

2、建设内容：打300米深机井2眼,蓄水池1座50立方,管道铺设4290米,闸阀井8座,排气阀井1座,水表井1座，管理房2座共66.08平方,消毒设备2套,水泵2套,入户103户。

3、投资预算：财政资金94.78万元

4、建设期限：2018年7月至2018年8月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年7月25日，采取公开招标的方式，确定河南大成建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南水诚建设工程有限公司 责任人：张献军

十八、吕店镇上庄村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县吕店镇上庄村

2、建设内容：机井1眼250米,蓄水池1座50立方，管道铺设1945米,水表井1座,管理房1座53.54平方,高压线450米，无塔供水器、消毒设备各1套, 变压器、配电柜、启动柜、计量箱各1套,水泵1套,集中供水点19座。

3、投资预算：财政资金54.5万元

4、建设期限：2018年6月至2018年7月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年5月，采取公开招标的方式，确定腾跃建工集团有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：腾跃建工集团有限公司

十九、鸣皋镇贾村饮水安全工程

1、实施地点：伊川县鸣皋镇贾村

2、建设内容：无塔供水器1套。

3、投资预算：财政资金3.27万元

4、建设期限：2018年5月至2018年6月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年6月7日，采取会议纪要的方式，确定伊川县阔达水利工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：伊川县阔达水利工程有限公司 责任人：张磊

县扶贫办监督电话：0379-68333752

 康晓兵：13663871717

主管部门监督电话：0379-68333415

主抓扶贫副职电话：姜伟峰 13937978899

 单位：伊川县水利局

 2018年10月31日