**伊川县水利局**

**2018年度第四批农村安全饮水巩固提升工程项目情况公告公示**

经县脱贫攻坚领导小组研究确定，2018年统筹整合资金分配到县扶贫办资金规模194.08万元，涉及14个项目，分别是江左镇晋庄村饮水安全巩固提升水源井配套工程、江左镇魏村农村饮水安全巩固提升补充工程、吕店镇沟张村饮水安全维修工程、吕店镇于集村饮水安全巩固提升水源井工程、吕店镇竹园村饮水安全巩固提升井配套工程、吕店镇姚堂村饮水安全巩固提升新增水源工程、彭婆镇张门村饮水安全巩固提升集中供水点工程、彭婆镇柏树沟村饮水安全巩固提升入户工程、高山镇王忠洼村饮水安全巩固提升主管路维修工程、高山镇刘庄村饮水安全巩固提升工程、鸦岭镇贾寨村饮水安全巩固提升工程、鸦岭镇柿树洼饮水安全巩固提升补充工程、鸦岭镇董家沟饮水安全巩固提管网延伸工程、葛寨镇黄兑村饮水安全巩固提升管网延伸工程，现将项目有关情况公示如下：

一、江左镇晋庄村饮水安全巩固提升水源井配套工程

1. 实施地点：伊川县江左镇晋庄村
2. 建设内容：洗井80米，PE110管500米，PE63管100米，管理房1座30.93平方，地埋线250米，20吨无塔供水器、消毒设备、水泵安装各1套。
3. 投资预算：财政资金18.33万元
4. 建设期限：2018年9月至2018年10月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年9月10日，采取公开招标的方式，确定河南省登封市建筑有限公司洛阳分公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：河南省登封市建筑有限公司洛阳分公司 责任人：曾磊磊
8. 江左镇魏村农村饮水安全巩固提升补充工程
9. 实施地点：伊川县江左镇魏村
10. 建设内容：闸阀井17座，PE50管350米，PE40管400米，PE32管2463米，PE25管661米，PE20管3800米，闸阀控制室14.35平米，入户388户。
11. 投资预算：财政资金41.72万元
12. 建设期限：2018年9月至2018年9月
13. 预期目标：解决群众饮水问题。
14. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月31日，采取竞争性谈判的方式，确定河南国禄建设工程有限公司为中标单位。
15. 施工单位及责任人：河南国禄建设工程有限公司 责任人：王利乐

三、吕店镇沟张村饮水安全维修工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇沟张村
2. 建设内容：更换WGS-10T（0.4MPa含全部配件)，拆除原无塔供水器。
3. 投资预算：财政资金1.62万元
4. 建设期限：2018年8月至2018年9月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月17日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司司 责任人：王英豪

四、吕店镇于集村饮水安全巩固提升水源井工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇于集村
2. 建设内容：打井1眼100米，水泵安装1套。
3. 投资预算：财政资金7.01万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月17日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司司 责任人：王英豪

五、吕店镇竹园村饮水安全巩固提升井配套工程

1. 实施地点：伊川县吕店镇竹园村
2. 建设内容：PE110管630米，PE75管190米，PE63管1330米，20吨无塔供水器、消毒设备安装各1套，集中供水点6个。
3. 投资预算：财政资金12.08万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月17日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司司 责任人：王英豪

六、吕店镇姚堂村饮水安全巩固提升新增水源工程

1、实施地点：伊川县吕店镇姚堂村

2、建设内容：打井1眼100米，PE50管150米，PE32管50米，地埋线150米，5吨无塔供水器1套，水泵安装1套，集中供水点1个。

3、投资预算：财政资金8.04万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月17日，采取竞争性谈判的方式，确定河南方自美建筑安装有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南方自美建筑安装有限公司司 责任人：王英豪

七、彭婆镇张门村饮水安全巩固提升集中供水点工程

1. 实施地点：伊川县彭婆镇张门村
2. 建设内容：土方管道开挖800米，闸阀井3座，集中供水点3处。
3. 投资预算：财政资金1.89万元
4. 建设期限：2018年8月至2018年9月
5. 预期目标：解决群众饮水问题。
6. 招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月，采取会议纪要的方式，确定洛阳鹏丰建筑工程有限公司为中标单位。
7. 施工单位及责任人：洛阳鹏丰建筑工程有限公司

八、彭婆镇柏树沟村饮水安全巩固提升入户工程

1、实施地点：伊川县彭婆镇柏树沟村

2、建设内容：PE25管200米，PE20管750米，沟槽开挖200米，入户50户。

3、投资预算：财政资金2.21万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月，采取会议纪要的方式，确定洛阳鹏丰建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳鹏丰建筑工程有限公司

九、高山镇王忠洼村饮水安全巩固提升主管路维修工程

1、实施地点：伊川县高山镇王忠洼村

2、建设内容：PE110管400米，10吨无塔供水器除锈，DN63钢管除锈。

3、投资预算：财政资金2.92万元

4、建设期限：2018年9月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月27日，采取政府采购的方式，确定河南策鑫建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南策鑫建筑工程有限公司 责任人：张华

十、高山镇刘庄村饮水安全巩固提升工程

1、实施地点：伊川县高山镇刘庄村

2、建设内容：打井1眼150米，PE110管600米，PE90管200米，PE75管600米，PE63管280米，PE50管1080米，PE40管100米，PE32管240米，管理房1座53.54平方，高压线路370米，30吨无塔供水器、消毒设备、水泵安装各1套，变压器1台，集中供水点23个。

3、投资预算：财政资金55.78万元

4、建设期限：2018年9月至2018年10月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年9月18日，采取竞争性谈判的方式，确定河南景鹏建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南景鹏建设工程有限公司 责任人：葛傲良

十一、鸦岭镇贾寨村饮水安全巩固提升工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇贾寨村

2、建设内容：PE75管200米，PE63管70米，PE50管60米，PE40管755米，PE32管555米，PE25管1655米，PE20管1840米，15吨无塔供水器、消毒设备、水泵安装各1套，入户184户。

3、投资预算：财政资金21.32万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月10日，采取竞争性谈判的方式，确定洛阳康居建筑工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：洛阳康居建筑工程有限公司 责任人：戴俊杰

十二、鸦岭镇柿树洼饮水安全巩固提升补充工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇柿树洼

2、建设内容：PE63管670米，管理房12.53米，水泵安装1套，地埋线720米。

3、投资预算：财政资金6.05万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年8月6日，采取竞争性谈判的方式，确定伊川县阔达水利工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：伊川县阔达水利工程有限公司 责任人：郭宏乐

十三、鸦岭镇董家沟饮水安全巩固提管网延伸工程

1、实施地点：伊川县鸦岭镇董家沟

2、建设内容：PE32管2000米，20吨水箱1个。

3、投资预算：财政资金4.35万元

4、建设期限：2018年8月至2018年9月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，确定河南水诚建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：河南水诚建设工程有限公司 责任人：丁小广

十四、葛寨镇黄兑村饮水安全巩固提升管网延伸工程

1、实施地点：伊川县葛寨镇黄兑村

2、建设内容：PE75管400米，PE40管1200米，PE25管100米，集中供水点10个。

3、投资预算：财政资金10.76万元

4、建设期限：2018年11月至2018年12月

5、预期目标：解决群众饮水问题。

6、招标情况：按照政府采购和招投标有关规定，于2018年11月20日，采取竞争性谈判方式，确定中瑞翔建设工程有限公司为中标单位。

7、施工单位及责任人：中瑞翔建设工程有限公司

县扶贫办监督电话：0379-68333752

康晓兵：13663871717

主管部门监督电话：0379-68333415

主抓扶贫副职电话：姜伟峰 13937978899

单位：伊川县水利局

2018年11月25日